包1水环境质量调查监测测试。

对已经采取的256组每组采集样品 5 瓶（包括原样 1 瓶、碱溶解氧样 1 瓶、石油类样 1 瓶、氰化物样 1 瓶、 粪大肠菌群样 1 袋），水水质样品进行检测因子测试共 24 项，包括水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（以 P 计）、总氮（湖、库，以 N 计）、铜、锌、氟化物（以 F -计）、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群等。

包1预算金额：435000元。

包2植物多样性调查监测样地调查。

- 80个植物多样性调查监测样地调查，每个样地工程修复区内布置 2 个调查监测样方；在工程修复区外布置 1 个参照样方个（图斑外参照样方 80 个，图斑内调查监测样方 160 个）。

总计开展80个植物多样性调查监测样地240个调查样方野外调查监测。

包2预算金额：836000元。

包3固碳调查监测样地调查。

- 80个固碳调查监测样地调查，每个样地工程修复区内布置 2 个调查监测样方，在工程修复区外布置 1 个参照样方个（图斑外参照样方 80 个，图斑内调查监测样方 160 个）。土壤样品采集240组、测试240组，植物样品采集240组、测试240组。

开展80个固碳调查监测样地240个调查样方野外调查监测，土壤样品采集240组、测试240组（pH、容重、N、有机碳），植物样品采集240组、测试240组（含水率、有机碳含量）。

包3预算金额：471000元。